**2020 4.22**

周建鹏 杨哲文 上周完成：找题库（找到了五个版本）

json文件 前端需要用markdown语言

困难：资料多数为解答题 选填的无解析

无法分析学习解题过程

能否人工分步

要做的：找到有解析的选择填空题

遗留问题：题库建立问题

前端：不熟悉dart 要去找demo来利用 搬过来做成小部件

交给陈想东合

Flutter http request

NamedRoute

前端进行展示：基本完成了所有界面

后端 陈想东：完成了展示

前端：学习发request到后端 获取数据 这周熟悉后端接口API 发出请求 做出展示

集中讨论 ：机器解答问题

5.8前做好审核前的工作

问题：交互过程完成后 能不能看出学生是大概率会的

提示和详解在什么时间出现 以什么形式出现

怎样能达到学生做完这道题目能会

是否需要聊天机器人

2020.4.23补充：

有些文件、文档还需要经过讨论后填写